Proyecto Certificador de Desarrollo de Software 1

Proyecto Certificador de Desarrollo de Software 1

Tema Nº1:
Gestión de Proyectos

Indicador de logro Nº1:
Identifica el enfoque de gestión de proyectos predictivo o ágil logrando conocer la problemática del cliente para elaborar el díagrama persona

Tema Nº1:
Gestión de Proyectos

Indicador de logro Nº1:
Identifica el enfoque de gestión de proyectos predictivo o ágil logrando conocer la problemática del cliente para elaborar el díagrama persona

Desarrollo de Sistemas de Información

Sistema Integrado de Gestión de Ventas y Control de Inventarios para la Droguería Lider Pharma

FPIPS - 101 Ficha de Proyecto

Versión 1.0

Agosto del 2021 – II

| Número | Apellidos y Nombres |
| --- | --- |
| 1 | Amanca Warthon Eduardo Rafael |
| 2 | Armas Capcha Yamilet Alexandra |
| 3 | Saldarriaga Ayala Jheran Elias Jhonatan |

ÍNDICE

1.	Historial del Documento	3

2.	Ficha para la cartera de proyectos	3

2.1	Código del Proyecto	3

2.2	Nombre del Proyecto	3

2.3	Descripción	3

2.4	Dirección / Áreas involucrados	3

2.5	Objetivos Estratégicos	3

2.6	Beneficios Esperados	3

2.7	Supuestos y premisas	4

2.8	Restricciones	4

2.9	Costos y Recursos estimados	4

2.10	Riesgos iniciales	4

2.11	Prioridad	4

2.12	Tiempos iniciales	5

2.13	Gestor del proyecto	5

2.14	Recursos humanos del usuario  y de otras áreas involucradas	5

# Historial del Documento

| Información del Documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Observaciones | Modificado por… | Fecha |

# Ficha para la cartera de proyectos

## Código del Proyecto

FPIPS-101-2025-LIDERPHARMA

## Nombre del Proyecto

Droguería Lider Pharma

## Descripción

El proyecto tiene como finalidad desarrollar un sistema informático que permita automatizar los procesos de gestión de ventas, control de stock, registro de proveedores y trazabilidad de medicamentos en la droguería Liderpharma. El sistema busca optimizar el tiempo de atención al cliente, reducir errores en inventario y generar reportes en tiempo real.

## Dirección / Áreas involucrados

Área de Ventas

Área de Logística e Inventarios

Área de Contabilidad

Área de Tecnología (TI)

## Objetivos Estratégicos

| Objetivo Estratégico | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Mejorar la eficiencia operativa de la droguería mediante la digitalización de los procesos de ventas y control de inventarios.. |
| 2 | Incrementar la precisión en el manejo de medicamentos y su trazabilidad desde el ingreso hasta la venta final.. |
| 3 | Facilitar la toma de decisiones gerenciales mediante reportes automáticos y dashboards de gestión. |

## Beneficios Esperados

| Beneficio Cuantitativo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Reducción del 40% en errores de inventario.. |
| 2 | Incremento del 25% en la velocidad de atención al cliente.. |
| 3 | Disminución del 30% en pérdidas por vencimiento de productos. |
| Beneficio Cualitativo | Descripción |
| 1 | Mejora de la satisfacción del cliente por un servicio más rápido y confiable.. |
| 2 | Modernización de los procesos internos de Liderpharma.. |
| 3 | Fortalecimiento de la imagen empresarial como droguería moderna y eficiente. |

## Supuestos y premisas

| Supuestos | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | El personal contará con la disposición para capacitarse en el uso del sistema.. |
| 2 | Los equipos informáticos actuales soportarán el nuevo software.. |
| 3 | La conexión a Internet será estable durante el proceso de implementación. |
| Premisa | Descripción |
| 1 | Se cuenta con el respaldo de la gerencia general.. |
| 2 | Los procesos actuales están debidamente documentados.. |
| 3 | Los datos históricos estarán disponibles para migración. |

## Restricciones

| Restricción | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Presupuesto limitado a S/ 25,000.. |
| 2 | Tiempo máximo de desarrollo: 4 meses.. |
| 3 | Disponibilidad parcial del personal clave para pruebas y validación. |

## Costos y Recursos estimados

|  | Cantidad (Hora) | Costo x Hora | Subtotal | Numero de Meses | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.-Gestión del Proyecto |  |  |  |  |  |
| Jefe del proyecto | 80 | 45 | 3,600 | 4 | 14,400 |
| Miembros del Equipo | 240 | 30 | 7,200 | 4 | 28,800 |
| 2.- Hardware |  |  |  |  |  |
| Pc | - | - | 6,000 | - | - |
| Servidores | - | - | 8,000 | - | - |
| 3.- Software |  |  |  |  |  |
| Licenciado | - | - | 2,000 | - | 2,000 |
| 4.- Pruebas | - | - | 1,500 | - | 1,500 |
| 5.- Capacitación | - | - | 2,300 | - | 2,300 |
| Total de costo estimado |  |  |  | 63,000 |  |

## Riesgos iniciales

| Riesgo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Fallas tecnológicas Caídas del sistema , problemas con el sistema de facturación o el software de gestión |
| 2 | Errores humanos equivocarse en la entrega o dosificación de medicamentos. |
| 3 | Errores en inventario caducidad, pérdida o sobrestock de medicamentos. |

## Prioridad

<Especificar el nivel de prioridad con una X>

| Alta | Media | Baja |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |

## Tiempos iniciales

| Item | Fecha | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | planificar un software que pueda: -proteger y/o darle soporte al sistema para evitar caídas. -facilitar el uso del sistema al nivel de facturación para que sea más accesible. -mantener un mejor orden con el nivel del almacenamiento y el stok para que no hallan perdidas y retrasos. |
| 2 |  | Desarrollar el software: -una vez planificado los softwares que necesitaremos tendremos que desarrollarlos en el tiempo establecido |
| 3 |  | Implementar: Una vez desarrollado el software tocaria implementar para que todos en la empresa tengan la accesibilidad de usarlo y logar mejorar la funcionabilidad de la empresa |

## Gestor del proyecto

Yamilet Armas

## Recursos humanos del usuario y de otras áreas involucradas

| Funcionario | Área | Cargo |
| --- | --- | --- |
| Ana Gómez Torres | Ventas | Encargada de facturación |
| Luis Martines Rojas | Almacén | Jefe de inventario |
| Carla Rodríguez Salas | Administrador | Gerente general |